# 月报：vllm-omni 分离式推理与 DAG Parallel 开发

时间：2026年6月 项目：vllm-omni Disaggregated DiT Inference & DAG Parallel 分支：feat-disaggregated-dit-inference（基于 vllm-omni main）

## 一、工作概述

本月主要工作围绕 vllm-omni 的分离式推理系统展开，目标是支持 diffusion pipeline 的多 stage 分离部署，以及 DAG 拓扑的请求路由。主要贡献包括：

- 扩展 SupportsComponentDiscovery 协议，支持细粒度组件注册

- 修改 Orchestrator 支持 DAG 拓扑（fan-in/fan-out）

- 为 Wan2.2 I2V 模型实现双编码器 DAG 分离

- 解决多个 stage 分离相关的技术问题

## 二、已完成的工作

### 2.1 Orchestrator DAG 拓扑支持

问题：Orchestrator 硬编码 next_logical = src_stage_id + 1，只能支持线性链路由，无法支持 DAG 拓扑。

解决方案：

- StagePool 添加 input_sources：每个 stage 声明其依赖的前驱 stage

- Orchestrator 构建 successor 映射：从 input_sources 自动构建 DAG 拓扑

- OrchestratorRequestState 添加 pending_outputs：缓冲已完成 stage 的输出，支持 fan-in

- _forward_to_next_stage 改为 DAG 遍历：遍历所有 successor，检查 fan-in 就绪状态

- _next_stage_already_submitted 支持 DAG：检查所有 successor 是否已提交

- _route_output 改用 has_successors 判断：替代原来的线性链判断

测试结果：在 QwenImage 3-stage 配置上测试通过，请求可以正确路由到各个 stage。

### 2.2 SupportsComponentDiscovery 协议扩展

问题：每个模型需要定义 _STAGE_COMPONENTS 字典，无法复用。

解决方案：

扩展 SupportsComponentDiscovery 协议，支持两种声明方式：

- 粗粒度（向后兼容）：_encoder_modules、_dit_modules、_vae_modules

- 细粒度（新增）：_component_registry + _default_stage_layout

新增 get_stage_components(stage) classmethod，自动推导每个 stage 需要的组件。

实现示例：

class QwenImagePipeline(..., SupportsComponentDiscovery):
    _component_registry = {
        "text_encoder":  {"tokenizer", "text_encoder"},
        "transformer":   {"transformer"},
        "scheduler":     {"scheduler"},
        "vae_decoder":   {"vae"},
    }
    _default_stage_layout = {
        "encode":  ["text_encoder", "scheduler"],
        "denoise": ["transformer", "scheduler"],
        "decode":  ["vae_decoder"],
    }

### 2.3 Wan2.2 I2V 双编码器 DAG 实现

目标：为 Wan2.2 I2V 模型实现双编码器 DAG 分离，支持 TextEncoder 和 VAE Encoder 并行执行。

实现内容：

- 修改 Wan22I2VPipeline：

  - 添加 SupportsComponentDiscovery 继承

  - 定义 _component_registry 和 _default_stage_layout

  - 修改 __init__ 支持 stage 感知加载

  - 添加 execute_encode_text() 和 execute_encode_image() 方法

  - 添加 build_dummy_run_request() classmethod

- 创建 VAE Encoder 包装器：

  - VAEEncoderWrapper：只加载 VAE encoder 部分，节省显存

  - 支持 encode_image stage 只加载 VAE encoder

- 创建 DAG 配置 YAML：

  - wan22_i2v_dag.yaml：4-stage DAG 配置

  - Stage 0 (encode_text) + Stage 1 (encode_image) → Stage 2 (denoise) → Stage 3 (decode)

- 创建 stage input processor：

  - wan22_i2v.py：encode_to_denoise() 和 denoise_to_decode() 函数

  - 支持 TI2V-5B 模式的 VAE encoder 输出

DAG 拓扑：

Stage 0 (encode_text): TextEncoder + Scheduler
    ↓
    ├→ Stage 1 (encode_image): VAE Encoder
    ↓
Stage 2 (denoise): Transformer + Scheduler  ← fan-in
    ↓
Stage 3 (decode): VAE Decoder

### 2.4 问题修复

| 问题 | 解决方案 |
| --- | --- |
| Weight Loader 检查失败 | 设置 weights_loaded_by_model_init 标志 |
| 模型注册表名称不匹配 | 使用注册表 key 而非类名 |
| transformer_2 误加载 | 检查值是否为 null |
| Decoder 热身问题 | DiffusionSubmoduleRunner._warmup() |
| Denoise 热身问题 | build_dummy_run_request() + 虚拟 tensor |

## 三、进行中的工作

### 3.1 Denoise 热身问题

问题：denoise stage 使用完整 DiffusionEngine，其 _dummy_run() 尝试运行完整 pipeline，但 disaggregated 模式下 vae、text_encoder 等组件是 None。

当前方案：在 pipeline 中实现 build_dummy_run_request() classmethod，返回预构建的虚拟 tensor。

问题： - 每个模型都需要自己实现 build_dummy_run_request() - 需要构造虚拟 tensor，逻辑复杂且容易出错 - 热身逻辑与业务逻辑耦合

理想方案：在 Orchestrator 层统一热身，但修改 Orchestrator 风险较高。

### 3.2 Wan2.2 I2V 测试

Wan2.2 I2V DAG 配置已创建，但尚未完成端到端测试。主要问题： - Denoise 热身问题尚未完全解决 - 需要验证双编码器并行执行的正确性

## 四、技术难点与思考

### 4.1 Orchestrator 改动的风险

Orchestrator 是所有模型共享的核心调度器，改动可能影响所有模型的行为。线性链的假设渗透在很多地方（_forward_to_next_stage、_next_stage_already_submitted、_route_output），修改需要非常谨慎。

### 4.2 组件分离与热身的矛盾

组件分离（disaggregated inference）需要每个 stage 只加载需要的组件，但热身（warmup）需要完整的 pipeline 上下文。这是一个根本性的矛盾：

- 组件分离：每个 stage 只加载需要的组件，节省显存

- 热身：需要完整的 pipeline 上下文，避免第一次请求延迟

当前的解决方案是在 pipeline 层实现 build_dummy_run_request()，但这不是一个好的设计。

### 4.3 热身设计的思考

理想的热身方案应该在更高层次的调度器上进行（Orchestrator 或 StagePool 层），这样： - 不需要知道模型内部结构 - 不需要构造虚拟 tensor - 可以统一处理所有模型 - 热身逻辑与业务逻辑分离

但这需要修改 Orchestrator，风险较高。

## 五、下一步计划

- 完成 Wan2.2 I2V 测试：验证双编码器 DAG 的正确性

- 解决 Denoise 热身问题：探索 Orchestrator 层统一热身方案

- 支持更多模型：将 DAG 分离机制推广到其他多模态模型

- 性能优化：测试 DAG 并行的性能提升

- 文档完善：完善 DAG 分离的使用文档和示例

## 六、相关文件

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| vllm_omni/engine/orchestrator.py | Orchestrator（DAG 路由） |
| vllm_omni/engine/stage_pool.py | StagePool（input_sources） |
| vllm_omni/engine/async_omni_engine.py | AsyncOmniEngine（stage 初始化） |
| vllm_omni/diffusion/models/interface.py | SupportsComponentDiscovery 协议 |
| vllm_omni/diffusion/models/qwen_image/pipeline_qwen_image.py | QwenImagePipeline |
| vllm_omni/diffusion/models/wan2_2/pipeline_wan2_2_i2v.py | Wan22I2VPipeline |
| vllm_omni/diffusion/worker/diffusion_submodule_runner.py | Submodule Runner（decode warmup） |
| vllm_omni/diffusion/distributed/autoencoders/vae_encoder_wrapper.py | VAE Encoder 包装器 |
| vllm_omni/model_executor/stage_configs/wan22_i2v_dag.yaml | Wan2.2 I2V DAG 配置 |
| vllm_omni/model_executor/stage_input_processors/wan22_i2v.py | Wan2.2 I2V stage processor |

## 七、总结

本月完成了 vllm-omni 分离式推理系统的核心架构改进：

- Orchestrator DAG 支持：从线性链改为 DAG 拓扑，支持 fan-in/fan-out

- 组件发现协议扩展：支持细粒度组件注册，可复用于 offload 和 stage 分离

- Wan2.2 I2V 双编码器 DAG：实现了第一个真正的 DAG 分离案例

主要未解决的问题是 Denoise 热身，需要在 Orchestrator 层统一处理。下一步将重点解决这个问题，并将 DAG 分离机制推广到更多模型。